Недельный спринт

Продуктовый офис — RWB Ecosystem

2 — 6 марта 2026

## Цели спринта

| Продукт - Завершить PR01 v13: упаковать Фреймворк (Gate 4) - Хендбук PR02: передать артефакты команде - PR04 Трекер: зафиксировать зоны Shiva/WB - PR05 Реестр: подготовить кластеры целей | Проектный офис - Статус-встреча с Директором Экосистемы (ср) - Встреча с Инфраструктурой: WB трекер - Обновить Product OS: бэклог и воронку - Обход команд: актуализация OKR |
| --- | --- |

| ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта | Фокус: Планирование + PR01 / PR02 |
| --- | --- |

| Время | Задача | Тип |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Стенд-ап с командой 5-минутный синхрон: цели недели, блокеры | Синк |
| 09:30 | Ревью бэклога RWB Product OS Приоритизация RICE, актуализация статусов PR01–PR06 | Продукт |
| 11:00 | PR01 Фреймворк v13 Дошлифовать Gate 4: проверить полноту артефактов, выгрузить PDF | Продукт |
| 13:00 | Обед |  |
| 14:00 | PR02 Хендбук Подготовить структуру передачи: артефакты + onboarding для руководителей | Продукт |
| 15:30 | Подготовка к среде Начать повестку для встречи с Директором Экосистемы | Документ |
| 17:00 | Планирование встречи с Инфраструктурой Определить участников, собрать предварительные требования к WB | ПМО |

| ВТОРНИК 3 марта | Фокус: PR04 Трекер + подготовка среды |
| --- | --- |

| Время | Задача | Тип |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Стенд-ап Статус задач понедельника, риски | Синк |
| 09:30 | PR04 — Анализ дублирования Shiva / WB Зафиксировать overlap: какие функции пересекаются, где boundary | Продукт |
| 11:00 | Финализировать документ требований WB Список must-have требований по Framework, зоны ответственности | Документ |
| 13:00 | Обед |  |
| 14:00 | PR05 Реестр целей Собрать кластеры OKR от команд, подготовить шаблон реестра | Продукт |
| 15:30 | Финальная подготовка к среде Повестки, материалы, презентация зон Shiva/WB | Документ |
| 17:00 | Синк с PM-командой Проверить готовность к встречам среды, разделить роли | Синк |

| СРЕДА ★ 4 марта | Фокус: Статус-встречи с руководством |
| --- | --- |

| Время | Задача | Тип |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Стенд-ап | Синк |
| 10:00 | ★ Статус с Директором Экосистемы PR01–PR06: Gate-прогресс, риски, решения v13/v14 | Встреча |
| 11:30 | Подготовка к встрече с Инфраструктурой Финальный прогон повестки + раздаточный материал | ПМО |
| 13:00 | Обед |  |
| 14:00 | ★ Встреча с Департаментом Инфраструктуры Требования к WB трекеру; позиция по развилке Shiva/WB; зоны | Встреча |
| 16:00 | Фиксация решений среды Записать договорённости, владельцев, дедлайны | ПМО |
| 17:00 | Обновление Product OS (rwb-os.html) Внести решения по PR04, обновить статусы бэклога | Продукт |

| ЧЕТВЕРГ 5 марта | Фокус: Follow-up + PR03 Лендинг |
| --- | --- |

| Время | Задача | Тип |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Стенд-ап + разбор итогов среды Распределить action items, снять блокеры | Синк |
| 09:30 | PR04: составить дорожную карту зон Shiva/WB Документ-соглашение: границы, владельцы, интеграция | Продукт |
| 11:00 | PR03 Лендинг Подготовить бриф для дизайнера, сформировать User Story Map | Продукт |
| 13:00 | Обед |  |
| 14:00 | Follow-up с Инфраструктурой Уточнения после среды, подтверждение приоритетов | ПМО |
| 15:30 | OKR-обход команд Актуализация PR05 Реестр: собрать цели Q1 | ПМО |
| 17:00 | Ревью артефактов недели Проверить документы, отправить для согласования | Ревью |

| ПЯТНИЦА 6 марта | Фокус: Итоги спринта + планирование v14 |
| --- | --- |

| Время | Задача | Тип |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Стенд-ап | Синк |
| 09:30 | Ретроспектива спринта Что сделано, что не сделано, причины, блокеры | ПМО |
| 10:30 | Обновление бэклога Product OS Закрыть выполненные задачи, пересчитать RICE, обновить gate | Продукт |
| 12:00 | Планирование спринта v14 Определить 3–5 ключевых инициатив следующей недели | ПМО |
| 13:00 | Обед |  |
| 14:00 | PR06 ProductHunt — скрининг Оценить идею (Gate 0 RICE), решить: берём в очередь или нет | Продукт |
| 15:00 | Документация и рассылка итогов Sprint report → Директор экосистемы + команды | ПМО |
| 16:00 | Свободное время / стратегический backlog Deep Work: чтение, исследования, идеи v15+ |  |

## Условные обозначения

| Продукт → PR01–06 | ПМО → офис | Встреча → внешняя | Синк → команда | Документ → артефакт | Ревью → проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |