Статус-встреча

RWB Product OS  ·  v13 → v14

| Дата 4 марта 2026, среда | Время 10:00 – 11:30 | Ведущий Проектный офис (PM) | Участник Директор Экосистемы |
| --- | --- | --- | --- |

# Повестка

| 1 | Открытие встречи · Цели и контекст · 10 мин ¦ PM Цель: сверить статус RWB Product OS, получить решения по v14, согласовать приоритеты. |
| --- | --- |

| 2 | Статус портфеля PR01–PR06 · 25 мин ¦ PM Gate-прогресс по каждому продукту, ключевые риски и блокеры, прогноз v13/v14. |
| --- | --- |

| 3 | Ключевые решения · 20 мин ¦ Директор Три вопроса, требующих решения руководителя: приоритизация, ресурсы, зоны ответственности. |
| --- | --- |

| 4 | Трекер инициатив: развилка Shiva / WB · 15 мин ¦ PM + Инфра Ситуация: два параллельных трекера дублируют функции. Предлагаемая позиция — разграничить зоны. |
| --- | --- |

| 5 | Следующие шаги и Action Items · 15 мин ¦ PM Фиксация решений, назначение ответственных и дедлайнов. |
| --- | --- |

| 6 | Разное / Вопросы директора · 5 мин ¦ Директор |
| --- | --- |

# Статус портфеля — PR01–PR06

Gate-модель: G0 Идея → G1 Концепция → G2 Прототип → G3 Разработка → G4 Запуск → G5 Масштаб

| ID | Продукт | Стадия (Gate) | Статус | Комментарий / Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR01 | Продуктовый фреймворк | G4 · Запуск | В работе | v13: финальная упаковка. Риск: артефакты не переданы командам. |
| PR02 | Хендбук для руководителей | G3 · Разработка | В работе | Структура готова, нужен онбординг-сценарий для PM. |
| PR03 | Лендинг для бизнеса | G3 · Разработка | В работе | Бриф для дизайна не передан. Риск задержки v13. |
| PR04 | Трекер инициатив (Shiva / WB) | G1 · Концепция | Запланировано | Дублирование с Shiva. Нужно решение по зонам. v14. |
| PR05 | Реестр целей и инициатив | G1 · Концепция | Запланировано | OKR-кластеры Q1 не собраны. Ждём данных от команд. v14. |
| PR06 | Корпоративный ProductHunt | G0 · Идея | Бэклог | Gate 0 скрининг. RICE: предварительно низкий. v15+. |

# Ключевые решения

| # | Вопрос для решения | Варианты | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приоритет v13: закрыть PR01 и PR02 до 13 марта? | A) Да, full stop на новые инициативы B) Нет, параллельно продолжаем PR04/PR05 | Директор |
| 2 | Трекер PR04: стратегия Shiva vs WB | A) Разграничить зоны (рекомендация PM) B) Выбрать одно решение, от другого отказаться | Директор + Инфра |
| 3 | PR05 Реестр целей: дедлайн сбора OKR Q1 | A) До 6 марта — команды сдают цели B) Перенос: начать с 2 ключевых команд | PM + Директор |

# Трекер PR04 — Позиция по развилке Shiva / WB

| Shiva Tracker Зона: команды (team-level) - Задачи и спринты внутри команды - Ежедневный трекинг (Kanban/Scrum) - Метрики скорости (velocity, cycle time) - Владелец: тимлиды / PM команд | WB Tracker Зона: PMO / комитеты (portfolio-level) - Инициативы и продукты в Gate-модели - RICE-приоритизация и дорожная карта - Отчётность для Директора / Комитета - Владелец: Проектный офис / PMO |
| --- | --- |
| Рекомендация PM: сохранить оба инструмента, жёстко разграничить домены. Интеграция через единый реестр инициатив (PR05). |  |

# Action Items — по итогам встречи

| Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Закрыть PR01 v13: упаковать и передать Фреймворк командам | PM + команда | 13.03 |
| Передать онбординг-материалы PR02 руководителям | PM | 10.03 |
| Согласовать дорожную карту зон Shiva / WB с Директором | PM + Инфра | 06.03 |
| Запустить PR04 требования: встреча с Инфраструктурой (ср) | PM | 04.03 |
| Собрать OKR Q1 от команд для PR05 Реестра | PM-команда | 06.03 |
| Провести Gate 0 скрининг PR06 ProductHunt (RICE) | PM | 13.03 |